**易事装进销存平台开发合同**

甲方：佛山易事装建材安装有限公司

地址:

电话：

邮编：

乙方：林宇翔

地址: 广州市天河区棠下街道棠东文富街4巷3号603房

电话：13922252592

邮编：510665

丙方：谢家峰

地址:广州市天河区东圃镇明珠新村明珠街23号

电话：13763308776

邮编：510665

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方开发 易事装进销存系统 ，经双方协商一致，达成如下协议，并共同遵照执行。

同时为保证项目的顺利开发与完成,丙方协助甲乙双方沟通与协调,同时协助甲方进行项目的验收与测试工作。

1. 设计内容：

按照附件《易事装进销存平台需求》约定的内容为准。

1. 项目名称： 易事装进销存平台
2. 合同款：

共计\_ **100000** 元， 大写（人民币）： **壹拾万元整**

四、甲方义务：

1.甲方负责向乙方提供制作网页所需的文字、图片、及电子文件资料。

2.甲方应即时审验乙方为甲方制作完成的网页内容，并提出修改意见。

3.甲方不得要求乙方制作的网页中包含有关色情、宗教、人种歧视、政治敏感、触犯法律问题等内容，否则乙方有权终止合同并不退还已收费用。

4.甲方对其内容的真实性和合法性负完全责任，一切由其内容所引起的纠纷、争议及所涉及的法律责任均由甲方承担。

5.甲方应在收到乙方书面完工通知的10个工作日内对整个方案进行验收，并通知乙方进行修改，否则，视为全部设计验收合格。

五、乙方义务：

1、乙方应在约定的期限内完成所有平台的设计，并提交甲方审核；

2、在制作过程中，对甲方陆续提出的修改要求（协议范围内的），乙方应尽力协助实现，并经甲方认可；

3、平台修改完成后经甲方审验合格后，由乙方负责上传至甲方的网络服务器，并保证平台的正常运行和访问。

4、乙方须通过必要的技术手段保证平台具有良好的安全性能

六、期限

1、乙方在收到甲方提供的相关资料之日起109个工作日内，完成所有平台的设计；

2、对甲方提出的有可能影响双方约定的完成时间的要求，乙方有权提出延期请求，由双方协商确定具体时间。

七、甲方提供其平台服务器及平台的维护工作。服务内容包括：

1、 保障甲方平台服务器稳定/正常地工作；

2、 根据甲方的要求对其平台网页进行更新和维护(乙方免费为甲方提供一年期限内不涉及到平台结构修改的更新维护工作5次；超过次数的维护费用另商定。)；

3、 对甲方的技术维护人员及其他相关人员进行必要的技术培训，并提供技术支持。

八、维护过程中，甲乙双方的义务

甲方的义务：

1、及时向乙方提供维护与更新互联平台所需的全部文字、图片资料；

2、为乙方的维护工作提供必要的条件和协助。

乙方的义务：

1、在甲方平台服务器或网络通信出现故障后采取及时、准确、适当的措施进行维护和补救；

2、在甲方提出维护/更新平台的要求并提供相关资料后7个工作日内完成平台的维护/更新；

3、乙方应保证甲方平台运行的连续性、可靠性，在没有不可抗力事件发生的情况下，平台在线率不低于99%；

4、本合同结束时，乙方应向甲方移交平台管理密码；

九、验收标准

1、甲方可以通过任何与因特网络连接的计算机浏览自己平台。

2、主页无文字拼写及图片（以甲方提供的材料为标准）错误。

3、验收合格，甲方以书面形式签收。

十、特别约定

1、甲方对其互联平台的所有平台拥有版权；

2、乙方有权在版面上标注设计单位名称，未经许可甲方不得更改；

3、 乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何责任

十一、保密

1、甲乙双方对在履约过程中获悉的对方之商业秘密及技术秘密承担保密义务，该保密义务不受本合同期限的限制。

2、甲方对乙方提供的文字及图片资料未经甲方许可不得以任何方式泄露给第三方。

十二、付款方式

请参照：附件1

一、报价说明" [报价文件](#"_)

十三、违约责任

1、乙方若在规定的期限内，没有完成甲方的网页设计工作，则每延迟一日，应向甲方交付网页设计总价款的 0.5%，即人民币500元（RMB ）；

2、乙方因其自身的原因而未能按时完成网页的维护/更新，则每延迟一日，应向甲方支付违约金，网页设计总价款的 0.5%，即人民币500元（RMB ）；

3、甲方没有按时履行支付义务，除向乙方补交余款外，应按每日平台设计总价款的 0.5%，即人民币500元（RMB ） 向乙方支付迟延履行金。

4、甲乙双方违反本合同项下的其他义务，需赔偿因此给对方造成的损失。

1. 因不可抗力而无法承担责任的一方，应在不可抗力发生的3天内，及时通知另一方。一方因不可抗力确实无法承担责任，而造成损失的，不付赔偿责任。本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

十四、争议解决凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应本着诚实信用的原则协商解决。协商不成，应将争议事项提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。

十五、合同文本、生效本合同一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。合同自甲、乙、丙三方签字盖章之时起生效。合同期限合同的有效期为（一）年。期满后甲、乙、丙三方如需继续合作，则延续协议为本合同的有效补充部分。

1. 本协议未尽事项、补充条款经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

甲方：佛山易事装建材安装有限公司 乙方： 丙方：

地址： 地址： 地址：

授权代理： 授权代理： 授权代理：

签定日期： 签定日期： 签定日期：

(本页以下无正文)  
附件1

***{*易事装进销存平台*}*平台开发实施**

**报价文件**

**项目编号： 201601120008**

**项目名称： *{易事装进销存平台}***

**报价文件内容： 报价文件报价函部分**

**报价人： *（盖公章）***

**法 定 代 表 人**

**或其委托代理人： *（签字或盖章）***

**日 期： 2016 年 01 月 12 日**

### 

### 一、报价说明

**1.本报价依据本工程报价须知和合同文件的有关条款进行编制。**

**2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、、管理费、利润、以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。**

**3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。**

**4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。**

**5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。**

**6.本报价的币种为人民币 。**

**7.报价人应将报价报价需要说明的事项，用文字书写与报价表一并报送。**

**二、 报价一览表**

项目名称：易事装进销存平台

谈判编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **报价（元）** | **工期（天）** |
| 易事装进销存平台 | **￥ 100000.00**  **人民币 （大写：壹拾万元整）** | 确定操作UI起109个工作日。 |

**支付方式：**

1**、签订合同后支付工程款30%。￥ 30000.00 大写：叁万元整。**

**2、实施生效后三天内支付工程款60%。￥60000.00大写：肆万元整。**

**3、质保金在验收后十天内支付工程款10%。￥10000.00大写：壹万元整。**

**税点：**

**本报价为不含税价格。**

报价人（法人公章）： 接价人（法人公章）：

授权代表（签字或盖章）： 授权代表（签字或盖章）：

日期：2016年01月12日

**三、工程量清单报价表**

易事装进销存平台

共 1 页 第 1 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价  （元） | 合 价  （元） | 备 注 |
| 1 | 需求与分析 | 天 | 2 | 500 | 1000 |  |
| 2 | 建立解决方案 | 天 | 6 | 500 | 3000 |  |
| 3 | 美工设计 | 天 | 13 | 200 | 2600 |  |
| 4 | 系统功能开发 | 天 |  |  |  |  |
| 5 | 系统测试 | 天 |  |  |  |  |
| 6 | 系统实施 | 天 |  |  |  |  |
| 7 | 维护费（年） | 年 | 1 | 10000 | 10000 |  |
| 合计：100000元 | | | | | | |

详细施工甘特图表，需要合同签订后编写《需求与分析文档》作为附件存在。负有同等效力。

报价人： *（盖章）* 接价人： *（盖章）*

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

日期：2016年01月12日

### 四、报 价 函 附 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| 1 | 履约保证金 | 合同价款的（10）% |  |
| 2 | 施工准备时间 | 签订合同后（ 2 ）天 |  |
| 3 | 误期违约金额 | 合同价款的（0.5）% |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 | 合同价款（5）% |  |
| 5 | 施工总工期 | 确定操作UI起109个工作日。 |  |
| 6 | 质量标准 | 遵循合同与详细需求 |  |
| 7 | 工程质量违约金最高限额 | 合同价款（5）% |  |
| 8 | 预付款金额 | 合同价款的（30）% |  |
| 9 | 保修期 | 依据保修书约定的期限 |  |

注：以上各项报价人均须填写。

(本页以下无正文)

1. 交货时间和地点：  
   自本合同签订之日起 5 个月内交货，于甲方公司进行
2. 合同款以及支付方式：  
    1、合同价款为￥100,000 元，大写人民币￥壹拾万元整；  
    2、外包合同签订之时，甲方需向乙方支付合同总额的30%，即￥30,000 元， 大写人民币￥叁万元整；  
    3、软件交付通过后 10 个工作日内，支付合同总额的60%，即￥60,000 元，大写人民币￥陆万元整；期间检验不合格的，乙方退回甲方所支付的30%款项给甲方；  
    4、余下金额在本项目验收后的 10 个工作日内支付，即￥10,000 元，大写人民币￥壹万元整；
3. 协议总价所有支付由甲方先支付至丙方，再由丙方转付至乙方，丙方如下银行帐号：  
    开 户 行：[招商银行]  
    开户地址：[番禺支行]  
    户 名：[谢家峰]  
    账 号：[6225 8820 0328 5829]
4. 验收标准和方式：
5. 乙方提供安装及测试软件，并对甲方进行培训，使得甲方清楚明了软件的使用方法；
6. 软件程序经检测 3 天内运行正常，验收测试标准详见附件；
7. 软件设计能满足甲方要求，实现其所要求的功能，功能具体见附件；
8. 软件按时交付；
9. 开发文档以及程序源代码同时交付；
10. 维护：
11. 软件交付后 12 个月内，出现任何技术瑕疵或者问题，乙方都需在48小时无条件解决。其间如若存在软件功能的变更，丙方组织甲乙双方进行协商解决。
12. 12 月以后，出现任何技术瑕疵或者问题，丙方组织甲乙双方可以另行签订协议协商解决。
13. 知识产权：
14. 该软件成果知识产权归甲方所有；
15. 乙方不得再向甲方交付研究开发成果之前，将研究开发成果及非专利技术泄露或转让给第三方；
16. 乙方不得用相同源代码同时为第三方开发软件，亦不得用此软件营利；
17. 乙方必须保证在该软件使用过程中，不会侵犯第三方的知识产权，否则应当赔偿因此甲方所有的损失。
18. 保密：

乙方应对本合同所述的技术资料和技术秘密采取保密措施，乙方未经甲方的书面同意，不得将本项目所涉及的技术秘密和资料向与本项目无关的人员或第三方透露，也不能就有关合同内容的任何部分进行新闻的发布、公开的宣称、否认或承认；乙方违反本条规定给甲方造成损失的，愿意承担由此产生的经济上和法律上的责任。

1. 免责条款：

因为不可抗拒因素而导致甲乙双方或任何一方不能履行或不能完全履行本协议时，甲乙双方互不承担违约责任。但遇有不可抗拒因素的一方或双方应于不可抗拒因素发生15日内将情况书面告知对方，并且提供有关部门的证明。在不可抗拒因素影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。

软件交付后，网站或软件发布的内容所产生的经济上和法律上的责任，由甲方承担。

1. 争议解决：
2. 本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将

受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。

1. 甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商

应在三十天内解决。

1. 如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交广州仲裁委员会仲裁，仲裁决定

对双方都有约束力。

1. 附件：

附件是本协议不可分割的部分，与本协议效力均等，本合同附件有：

1. 附件 易事装进销存系统验收测试标准
2. 附件 易事装进销存系统功能说明
3. 本合同一式三份，甲乙丙三方各持一份，自合同各方授权代表签字之日起生效。

甲方: 乙方： 丙方

签约代表：

签字日期： 签字日期： 签字日期：